Pendências : Projetos

1 - Vila Elisa(126158/2025): Projeto assinado, entregue a Elaine (10/07/2026). para prosseguimento desse processo, deve -se somente anexar o alvará de implantação do loteamento autenticado pelo coordenador de urbanismo.

Plantas – OK

Memorial – ok

RRT – OK

Alvará – ok

Tudo Assinado

Falta certidão Informativa

2- Panorama (19515/2025): Apesar de terem dito no GEP que a continuidade do processo está nas mãos do patrimônio, nao recebemos nenhum levantamento planimétrico, bem como avaliação imobiliária. Gep respondido por Raisa no dia (09/07/2026). Aguardando resposta.

O laudo de Avaliação do lote 15A1 com as medidas corretas já foi enviado para Raisa.

3- Naninhas do Bem da Cidade (83223/2022):  Para prosseguimento deve-se colher assinatura de Rafael Celino, bem como emissão das RRts e posteriormente assinatura da prefeita.

Plantas – PENDENTE DE ASSINATURA

Memorial – PENDENTE DE ASSINATURA

RRT – PENDENTE

Alvará – PENDENTE

FALTA AS ASSINATURAS

Falta certidão Informativa

4- Vale do Amanhecer (107864/2025) : Levantamento planimétrico que que condiz com a matrícula e com a lei de doação já foi realizado e as plantas já foram conferidas. deve-se imprimir as plantas e  memoriais e entregar a Raisa. As plantas e memoriais foram anexadas ao grupo geral no dia (10/07/2026).

PENDENTE DE CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO NA PLANTA DE SITUAÇÃO

MEMORIAL- PENDENTE DE UMA CORREÇÃO

RRT- PENDENTE

certidão Informativa- PENDENTE

5- Parque Imperial (31744/2026):  Retificação da área institucional e registro das verdes

Plantas – OK

Memorial – ok

RRT – OK

Alvará – ok

Tudo Assinado

Falta certidão Informativa

6-  Morada Guanabara 188860/2025: Modificação com os confrontantes na planta, descrição e memorial descritivo, bem como alteração no nome de uma das ruas, foi realizado, necessita-se imprimi-lo e colher as assinaturas pertinentes. Projeto anexado ao grupo no dia 10/07/2026

Registro da área verde

Alterações no projeto foram feitas – Pendente de impressão

RRT- PENDENTE

PENDENTE DE ASSINATURAS

Falta certidão Informativa

7- Senhorinha Cairo (166596/2025): Novo desmembramento realizado e entregue por Jeferson no email da coordenação no dia (10/07/2026). Deve-se buscar com ele as impressões das plantas.

Plantas – OK

Memorial – ok

ART – OK

Alvará – PENDENTE

Tudo Assinado

Falta certidão Informativa

8- Doação de área na Lagoa das Flores (125185) Foi solicitado à Seinfra o levantamento planimétrico via GEP bem como solicitação física. Até o presente momento sem resposta no GEP.

EDVALDO ESTÁ RESPONSÁVEL

9-  Ituaçu (14004/2020) : Projetos já corrigidos por Laehithom (10/07/2026), Colher assinatura do responsável técnico e emissão de ART de desmembramento, além da assinatura da prefeita.

Plantas – OK

Memorial – ok

ART – OK

Alvará – PENDENTE

Tudo Assinado

Falta certidão Informativa

10- Janete GEP 51823/2023 (Devolutiva do Cartório): O cartório pediu para enviar a planta, memorial, ART e decreto expropriado.

Cesar e Marcos estão fazendo as alterações nos projetos

Cesar vai emitir o ART

11- Homero GEP 51823/2023 (Devolutiva do Cartório):  O cartório pediu para enviar a planta, memorial, ART e decreto expropriado.

Cesar e Marcos estão fazendo as alterações nos projetos

Cesar vai emitir o ART

12- Eleandro GEP 56389/2021 (Devolutiva do Cartório): O cartório pediu para enviar a planta, memorial, ART e decreto expropriado.

13- Jardim Valéria GEP 104431/2026 (Devolutiva do Cartório): edital publicado no dia 21, alvará de 2008 (memorial ok, falta RRT será emitida por Debora) Edvaldo está resolvendo

14- Quadra 10 GEP 42680/2020 (Devolutiva do Cartório): Pendente de inclusão dos lotes na planta

Acrescentar no memorial a redução da área devido a abertura do sistema viário

Paulo vai fazer as alterações para Raisa

Retirar da área o lote 6A que foi permutado com Walquer

* Lote 7A da Quadra 10 Walquer não registrou a escritura de permuta

15- Sol Nascente 188827/2025: Enviado a Paulo e a Franklin a solicitação da 2 via do alvará. A solicitão está no gep.

Retificação das áreas institucional e registro das verdes.

16- Morada Vitória – MFC 01698/2025: Edvaldo está resolvendo

Projetos estão com Marcos

RRT- PENDENTE

17- IBIRAPUERA 1234/2025- Desmembramento

Plantas - Assinado

Memorial - Assinado

RRT

Alvará- pendente

ANEXOS—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEDIDO FORMAL ALVARÁ VILA ELISA

Ao secretário de infraestrutura, Sr Jackson Apolinário Yoshiura e a coordenação de urbanismo

Prezados

Venho, por meio deste, retificar a solicitação encaminhada em 29/06/2026, requerendo, novamente, a revalidação do Alvará de Implantação autenticado do Loteamento Vila Elisa, documento de alvará sob o nº 7781/1981 e com registro nº 11066/1981.

A presente solicitação tem por finalidade subsidiar o prosseguimento do processo de registro cartorário das áreas verdes e institucionais do referido loteamento, sendo o mencionado documento indispensável para a continuidade dos procedimentos administrativos e registrais.

respeitosamente,

PEDIDO FORMAL ALVARÁ  PARQUE IMPERIAL

Ao secretário de infraestrutura, Sr Jackson Apolinário Yoshiura e a coordenação de urbanismo

Prezados

Venho, por meio deste, retificar a solicitação encaminhada em 10/06/2026, requerendo, novamente, a revalidação do Alvará de Implantação autenticado do Loteamento Parque Imperial, documento de alvará sob o nº 10542/1985 e com registro nº 145571985. Deixo como observação que esse alvará é o mais recente do loteamento sendo uma alteração do alvará n°7353/1981.

A presente solicitação tem por finalidade subsidiar o prosseguimento do processo de registro cartorário das áreas verdes e institucionais do referido loteamento, sendo o mencionado documento indispensável para a continuidade dos procedimentos administrativos e registrais.

respeitosamente,